



G08-会议纪要

项目名称 软件工程教学资源平台

组 长 李洋洋

小组成员 文萧寒、陶俊豪、吴涛、林振扬

日期 2023.3.10

**会议记录**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | | 需求工程计划 | | 主持人 | 李洋洋 | |
| 会议时间 | | 19：00 | | 记录人 | 林振扬 | |
| 会议地点 | | 微信群 | | | |
| 参会人员 | 李洋洋、文萧寒、陶俊豪、吴涛、林振扬 | | | | |
| 会议内容记录 | | | | | |
| 上周回顾 | | | 1. 交流讨论了邮件格式。 2. 交流完成第一次预备作业的内容。 3. 了解了推荐书籍。 4. 首次使用邮件上交了作业。 | | |
| 问题总结 | | | 1. 杨枨老师课上指出，有的组员还未安装项目所需工具。 2. 统一课程相关工具未全部落实 3. 本周任务的分配不够细致 | | |
| 本周任务 | | | 1. 对软件项目计划初稿进行了重新分工。   重新进行分工后：     |  |  | | --- | --- | | 任务 | 负责人 | | 项目可行性分析报告 | 陶俊豪、文萧寒 | | 项目章程 | 吴涛 | | 需求工程项目计划章节分配： | 全组人员 | | 第一、第二、第五章 | 吴涛 | | 第六、第七章 | 林振扬 | | 第八、第九章 | 李洋洋 | | 第三章 | 文萧寒 | | 第四章 | 陶俊豪 | | OBS图 | 李洋洋 | | Gantt图、网络图 | 林振扬 | | 评审PPT制作 | 文萧寒 |  1. 初步更新需求工程计划，形成v1.0.0版本，修改成本计算、甘特图、时间分配表   3.初步更新可行性分析，形成v1.0.0版本，更新文档标识  4.初步更新项目章程，形成v1.0.0版本，更新文档标识、添加授权部分内容、修改项目标号 | | |