



G08-会议纪要

项目名称 软件工程教学资源平台

组 长 李洋洋

小组成员 文萧寒、陶俊豪、吴涛、林振扬

日期 2023.3.17

**会议记录**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | | 需求工程评审 | | 主持人 | 李洋洋 | |
| 会议时间 | | 19：00 | | 记录人 | 林振扬 | |
| 会议地点 | | 微信群 | | | |
| 参会人员 | 李洋洋、文萧寒、陶俊豪、吴涛、林振扬 | | | | |
| 会议内容记录 | | | | | |
| 上周回顾 | | | 1. 完成并整合了翻转课堂ppt的制作，以下为分配表  |  |  | | --- | --- | | PPT章节 | 负责人 | | 1.1从素数问题看面向对象 | 陶俊豪 | | 1.2面向对象技术基础 | 吴涛 | | 1.3对象和类 | 吴涛 | | 1.4面向对象技术的相关原则 | 文萧寒 | | 1.5建立面向对象思维 | 李洋洋 | | 2.1可视化建模基础 | 李洋洋 | | 2.2统一建模语言 | 林振扬 | | 2.3UML2组成结构 | 林振扬 | | PPT整合 | 文萧寒 |  1. 继续推进项目进度，进行需求获取相关工作 2. 确定需要更新需求工程计划，形成v1.0.0版本，修改成本计算、甘特图、时间分配表 3. 确定需要更新可行性分析，形成v1.0.0版本，更新文档标识 4. 确定需要更新项目章程，形成v1.0.0版本，更新授权、项目标号 | | |
| 问题总结 | | | 1. 课堂上评审的小组反映出很多问题，同样存在于我们的成果中，总结出以下问题  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 存在问题 | 负责人 | 问题 | 修改情况 | | 会议纪要 | 杨振林 | 会议既要记录不够详细 | 完成 | | 甘特图 | 陶俊豪 | 无法体现出任务之间的依赖关系 | 未提交 | | 网络图 | 陶俊豪 | 自己用工具绘制，不是直接生成，效果不佳 | 未提交 |  1. PPT中对于UML的描述过少 2. PPT格式没有统一 3. PPT排版不够整洁，一页PPT中塞了大量文字，观感不佳 | | |
| 本周任务 | | | 1. 完成翻转ppt。 2. 完成了需求工程评审。 3. 准备本周的翻转ppt评审。 4. 课上杨枨老师抽查了几组的需求工程计划，根据老师指出的问题对文档进行了修改。 5. 修改上周ppt，准备周末的评审。 6. 每个成员对翻转课堂PPT重新进行加工  |  |  | | --- | --- | | PPT章节 | 负责人 | | 1.1从素数问题看面向对象 | 陶俊豪 | | 1.2面向对象技术基础 | 吴涛 | | 1.3对象和类 | 吴涛 | | 1.4面向对象技术的相关原则 | 文萧寒 | | 1.5建立面向对象思维 | 李洋洋 | | 2.1可视化建模基础 | 李洋洋 | | 2.2统一建模语言 | 林振扬 | | 2.3UML2组成结构 | 林振扬 | | PPT整合 | 文萧寒 |  1. 确定需要更新需求工程计划，形成v1.0.0版本，修改成本计算、甘特图、时间分配表 2. 确定需要更新可行性分析，形成v1.0.0版本，更新文档标识 3. 确定需要更新项目章程，形成v1.0.0版本，更新授权、项目标号 | | |