



G08-会议纪要

项目名称 软件工程教学资源平台

组 长 李洋洋

小组成员 文萧寒、陶俊豪、吴涛、林振扬

日期 2023.3.21

**会议记录**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | | UML概述翻转ppt | | 主持人 | 李洋洋 | |
| 会议时间 | | 12:00 | | 记录人 | 林振扬 | |
| 会议地点 | | 理4-211 | | | |
| 参会人员 | 李洋洋、文萧寒、陶俊豪、吴涛、林振扬 | | | | |
| 会议内容记录 | | | | | |
| 上周回顾 | | | 1. 统一了ppt格式，并在周日完成了UML概述的翻转ppt。 2. 在周日下午进行了需求工程计划的评审。 3. 更新需求工程计划，形成v1.0.0版本，修改成本计算、甘特图、时间分配表 4. 更新可行性分析，形成v1.0.0版本，更新文档标识 5. 更新项目章程，形成v1.0.0版本，更新文档标识、添加授权部分内容、修改项目标号 6. 根据项目进度安排，进行需求获取的初步工作，由李洋洋、吴涛组织阅读老师下发的常规项目介绍，从中初步整理软件工程教学平台的需求，状态：进行中 7. 周末任务回顾：   UML概述翻转PPT   |  |  |  | | --- | --- | --- | | PPT章节 | 负责人 | 完成情况 | | 1.1 | 陶俊豪 | 完成 | | 1.2、1.3 | 吴涛 | 完成 | | 1.4 | 文萧寒 | 完成 | | 1.5、2.1 | 李洋洋 | 完成 | | 2.2、2.3 | 林振扬 | 完成 | | | |
| 问题总结 | | | 1. 没有及时按照项目计划推进。 2. 没有约定和老师见面的时间。 3. 发现需求工程计划中甘特图、时间分配表、里程碑任务表存在不够细化、日期安排不当的问题。 4. 发现可行性分析中文档标识有问题，背景、文档概述、项目目标需要修改内容 5. 发现项目章程中项目背景、目标有问题，需要细化 6. 课堂上进行翻转ppt评审的小组反映出很多问题，同样存在于我们的ppt中：  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PPT章节 | 负责人 | 问题 | | 1.1 | 陶俊豪 | 没有充分解释面向对象分析中的结构化和对象之间的关系 | | 1.2、1.3 | 吴涛 | 类的细节描述不够清晰 | | 1.4 | 文萧寒 | 没有充分考虑实现细节，导致相关原则说明中有一些问题 | | 1.5、2.1 | 李洋洋 | PPT太简陋且描述有点混乱，需要进一步整理细化 | | 2.2、2.3 | 林振扬 | PPT中的重点没有明确表示，需要用粗体标明并补充更多细节 | | | |
| 本周任务 | | | 1. 准备完成UML工具的翻转ppt，并给组员分配了任务。   初步分工：   |  |  | | --- | --- | | PPT章节 | 负责人 | | RSA | 陶俊豪 | | ProcessOn | 吴涛 | | StarUML | 文萧寒 | | Rational Rose | 李洋洋 | | Visual Paradigm | 林振扬 |  1. 继续按照项目计划推进需求获取相关工作。 2. 更新需求工程计划，形成v1.0.1版本，修改甘特图、时间分配表、里程碑任务表、日期 3. 更新可行性分析，形成v1.0.1版本，更新文档标识，变成三位，修改背景、文档概述、项目目标 4. 更新项目章程，形成v1.0.1版本，修改项目背景、目标 5. 根据课堂上进行评审的小组反映出来的问题，对我们组的ppt进行的修改，准备周末评审。 | | |