



G08-会议纪要

项目名称 软件工程教学资源平台

组 长 李洋洋

小组成员 文萧寒、陶俊豪、吴涛、林振扬

日期 2023.3.21

**会议记录**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | | UML概述翻转ppt | | 主持人 | 李洋洋 | |
| 会议时间 | | 12:00 | | 记录人 | 林振扬 | |
| 会议地点 | | 理4-211 | | | |
| 参会人员 | 李洋洋、文萧寒、陶俊豪、吴涛、林振扬 | | | | |
| 会议内容记录 | | | | | |
| 上周回顾 | | | 1. 统一了ppt格式，并完成了UML概述的翻转ppt。 2. 完成了需求工程评审，并在周末进行了评审。 | | |
| 问题总结 | | | 1. 没有及时按照项目计划推进。 2. 没有约定和老师见面的时间。 3. 课堂上进行翻转ppt评审的小组反映出很多问题，同样存在于我们的ppt中。 | | |
| 本周任务 | | | 1. 准备完成UML工具的翻转ppt，并给组员分配了任务。 2. 根据课堂上进行评审的小组反映出来的问题，对我们组的ppt进行了适当的修改。 3. 准备周末的UML概述评审。 | | |