



G08-会议纪要

项目名称 软件工程教学资源平台

组 长 李洋洋

小组成员 文萧寒、陶俊豪、吴涛、林振扬

日期 2023.3.28

**会议记录**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | | UML工具翻转ppt评审 | | 主持人 | 李洋洋 | |
| 会议时间 | | 12:00 | | 记录人 | 林振扬 | |
| 会议地点 | | 理4-211 | | | |
| 参会人员 | 李洋洋、文萧寒、陶俊豪、吴涛、林振扬 | | | | |
| 会议内容记录 | | | | | |
| 上周回顾 | | | 1. 完成了UML工具的翻转ppt   组员分工：   |  |  | | --- | --- | | PPT章节 | 负责人 | | UML工具介绍：RSA | 陶俊豪 | | UML工具介绍：Visual Paradigm | 吴涛 | | UML工具概况、UML工具要求、UML工具对比、小组选择及依据 | 文萧寒 | | UML工具介绍：Rational Rose | 李洋洋 | | UML工具介绍：Visio | 林振扬 |  1. 修改了UML概述PPT准备周末的组长评审 2. 继续推进项目进度，进行需求获取相关工作。 3. 更新需求工程计划，形成v1.0.1版本，修改甘特图、时间分配表、里程碑任务表、日期 4. 更新可行性分析，形成v1.0.1版本，更新文档标识，变成三位，修改背景、文档概述、项目目标 5. 更新项目章程，形成v1.0.1版本，修改项目背景、目标 | | |
| 问题总结 | | | 1. 还未和老师约定时间，软件需求不明确。 2. 发现需求工程计划存在问题，需要在本周之内进行修改。 3. 课堂上进行了UML工具翻转ppt的评审，反映出很多问题，同样存在于我们的ppt中。   主要问题：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | PPT章节 | 负责人 | 问题 | | IBM Rational Software Architect | 陶俊豪 | 页面某个部分太空或太挤，显得不够统一 | | Visual Paradigm | 吴涛 | 文字量过大，难以阅读 | | StarUML | 文萧寒 | 软件的功能介绍不清晰，没有明确说明软件的使用方式 | | IBM Rational Rose | 李洋洋 | 没有图文结合，内容单一 | | Visio | 林振扬 | 内容比较混乱，没有很好的划分模块 | | | |
| 本周任务 | | | 1. 按照UML工具的翻转ppt中存在的问题进行修改。   具体分工：   |  |  | | --- | --- | | PPT章节 | 负责人 | | UML工具介绍：IBM Rational Software Architect | 陶俊豪 | | UML工具介绍：Visual Paradigm | 吴涛 | | UML工具概况、UML工具要求、UML工具对比、小组选择及依据 | 文萧寒 | | UML工具介绍：Rational Rose | 李洋洋 | | UML工具介绍：Visio | 林振扬 |  1. 为UML基础Ⅰ的翻转ppt进行了分工。   具体分工：   |  |  | | --- | --- | | PPT章节 | 负责人 | | 用例图 | 李洋洋 | | 类图，协作图 | 吴涛 | | vision&scope，部署图 | 文萧寒 | | 顺序图 | 陶俊豪 | | 状态图 | 林振扬 |  1. 准备周末的组长评审。 2. 继续推进项目进度，进行需求获取相关工作。 3. 更新了需求工程计划。 | | |