



G08-会议纪要

项目名称 软件工程教学资源平台

组 长 李洋洋

小组成员 文萧寒、陶俊豪、吴涛、林振扬

日期 2023.3.31

**会议记录**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | | UML工具翻转ppt评审 | | 主持人 | 李洋洋 | |
| 会议时间 | | 19：00 | | 记录人 | 林振扬 | |
| 会议地点 | | 微信群 | | | |
| 参会人员 | 李洋洋、文萧寒、陶俊豪、吴涛、林振扬 | | | | |
| 会议内容记录 | | | | | |
| 上周回顾 | | | 1. 按照UML工具的翻转ppt中存在的问题进行修改。   具体分工：   |  |  | | --- | --- | | PPT章节 | 负责人 | | UML工具介绍：IBM Rational Software Architect | 陶俊豪 | | UML工具介绍：Visual Paradigm | 吴涛 | | UML工具概况、UML工具要求、UML工具对比、小组选择及依据 | 文萧寒 | | UML工具介绍：Rational Rose | 李洋洋 | | UML工具介绍：Visio | 林振扬 |  1. 课堂上观看了几个小组评审并总结了一些问题正在修改，并即将在周末进行评审。 2. 继续推进项目进度。 3. 准备周末的组长评审。 | | |
| 问题总结 | | | 1. 还未和老师约定时间，软件需求不明确。 2. 课堂上进行了UML工具翻转ppt的评审，反映出很多问题，同样存在于我们的ppt中。   主要问题：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | PPT章节 | 负责人 | 问题 | 修改情况 | | IBM Rational Software Architect | 陶俊豪 | 页面某个部分太空或太挤，显得不够统一 | 完成 | | Visual Paradigm | 吴涛 | 文字量过大，难以阅读 | 未提交 | | StarUML | 文萧寒 | 软件的功能介绍不清晰，没有明确说明软件的使用方式 | 完成 | | IBM Rational Rose | 李洋洋 | 没有图文结合，内容单一 | 未提交 | | Visio | 林振扬 | 内容比较混乱，没有很好的划分模块 | 未提交 | | | |
| 本周任务 | | | 1. UML工具翻转ppt尚未完成的修改将在周日之前完成。 2. 准备周末评审。 3. 确定需要更新需求工程计划，形成V1.0.2版本，修改甘特图、时间分配表、里程碑任务表、日期、第十章。 4. 继续完成UML基础Ⅰ的翻转ppt。  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PPT章节 | 负责人 | 完成情况 | | 用例图 | 李洋洋 | 完成 | | 类图，协作图 | 吴涛 | 完成 | | vision&scope，部署图 | 文萧寒 | 完成 | | 顺序图 | 陶俊豪 | 未完成 | | 状态图 | 林振扬 | 未完成 |  1. 每个组员对UML基础Ⅰ的ppt进行熟悉。 | | |