



G08-会议纪要

项目名称 软件工程教学资源平台

组 长 李洋洋

小组成员 文萧寒、陶俊豪、吴涛、林振扬

日期 2023.3.14

**会议记录**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | | 需求工程评审 | | 主持人 | 李洋洋 | |
| 会议时间 | | 12:00 | | 记录人 | 林振扬 | |
| 会议地点 | | 理4-211 | | | |
| 参会人员 | 李洋洋、文萧寒、陶俊豪、吴涛、林振扬 | | | | |
| 会议内容记录 | | | | | |
| 上周回顾 | | | 1. 安装worktile，飞书，亿图图示等工具 2. 绘制了项目甘特图 3. 完成了可行性分析，项目章程，需求工程计划，以及评审所用的ppt | | |
| 问题总结 | | | 1. 甘特图工具选择不合适，无法体现出任务之间的依赖关系。 2. 项目的网络图是自己画的，不是自动生成的，效果不好。 3. 文档的标号不合规范。 4. 项目成本估算错误。 | | |
| 本周任务 | | | 1. 课上杨枨老师抽查了几组的需求工程计划，根据老师指出的问题对文档进行了修改。 2. 修改ppt，准备周末的评审。 3. 准备制作翻转ppt，为每个组员分配了要制作的章节。 | | |